{Директору}

Общества с ограниченной ответственностью «ЖЕЛЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ»

Соломатову Денису Вячеславовичу

Адрес юридического лица: 344010, Ростовская область,

г.о. город Ростов-на-дону, г. Ростов-на-дону,

пер. Белоусова, д. 14, стр. 1, кв. 84

Почтовый адрес: 344010, Ростовская область,

г. Ростов-на-дону, пер. Белоусова, д. 14, стр. 1, кв. 84

(ОГРН 1246100014192, ИНН 6165239610)

Адрес электронной почты: zmrnd@mail.ru

Телефон: +7(951)502-36-54

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ)

ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

# 30.03.2026 ООО «ЖЕЛЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ» (далее - Поставщик) произведена поставка Товара, соответствующего условиям договора N 84 ОАЭФ/25М-1453 от 28.10.2025 (далее – договор, контракт), в количестве 3 шт. на сумму 655713,48 руб. (акт сдачи-приемки Товара на ответственное хранение б/№ от 27.03.2026 подписан ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (далее - Заказчик) 30.03.2026, документ о приемке № 90 от 01.04.2026 подписан Заказчиком 20.04.2026).

# Срок поставки истек 19.12.2025 (п. 6.1.3 контракта).

# В соответствии с п.3.4.2 договора Заказчик произвел расчет неустойки, подлежащей уплате, следующим образом:

| (655713,48 | - | 0) |  | (1/300*14,5%) | * | 101 | = | 32009,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где показатели для расчета:

Цена контракта – 655713,48 руб.;

Стоимость фактич. исполненного обязательства – 0 руб.;

Размер ставки – (1/300*14,5%);

Количество дней просрочки – 101;

# Сумма пени – 32009,75 руб.

# При таких обстоятельствах требую не позднее семи рабочих дней, следующих за днем получения настоящей претензии, погасить имеющуюся задолженность по уплате неустойки (пени) в размере 32009 руб. 75 коп. (Тридцать две тысячи девять рублей 75 копеек).

В случае неполучения неустойки (пени) в установленный срок, ФГБУК «Государственный Эрмитаж» вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о взыскании неустойки по Договору и судебных расходов или удержать сумму не исполненных Поставщиком в установленный контрактом срок требований Заказчика об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате поставщику по контракту (отдельному этапу исполнения контракта),  или удержать сумму не исполненных Поставщиком в установленный контрактом срок требований Заказчика об уплате неустоек из обеспечения исполнения контракта (договора) добавляем голубое, если есть ОИК в виде ПП, или предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере не исполненных Поставщиком в установленный контрактом срок требований Заказчика об уплате неустоек добавляем голубое+зеленое, если есть ОИК в виде НГ.

Заместитель генерального директора						М. В. Антипова

Приложение:

1)  счет на оплату – на 1л., в 1 экз.

Исп. … (812) 340-09-39, вн.4639